Приложение № 12

к решению городской  Думы

от 30.09.2005 № 134/4-гд

### АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

## ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

на 2005 год

| № пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Наличие ПСД + имеется, в работе; - отсутств. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая в ценах 2001г. | Общая в ценах 2004г. | План на 2005г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. КУЛЬТУРА |  |  | 4608,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотека им. В. Маяковского |  | 5000,0 | 4000,0 | Пкв.2004 | 1Укв.2005г |  | выборочный ремонт |
| 1.2. | Детский парк |  | 12000,0 | 608,0 | IIIкв2000 | IIIкв 2005г. | + | комплексный ремонт |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  | 34883.0 |  |  |  |  |
| 2.1. | МДОУ «Детские сады Саров» |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Детский сад № 45, ул. Семашко, 12 |  | 400,0 | 400,0 | Пкв.2005 | Шкв.2005 | + | замена ввода водопровода |
| 2.1.2. | Детский сад № 42, ул. Советская, 20 |  | 2200,0 | 2200,0 | Пкв.2005 | 1Укв.2005 | - | ремонт кровли |
| 2.2. | ГОРУО |  |  | 27498,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Школа № 20 |  | 54000,0 | 27498,0 | Пкв2005 | Шкв.2006 | + | комплексный ремонт |
| 2.3. | МОУДОД «ДЮЦ» |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Центральный спорткорпус стадиона "Икар" |  | 21477,0 | 1000,0 | I1кв.2002 | IIкв.2005 | - | комплексный ремонт |
| 2.3.2. | Запасное футбольное поле, благ-во территории |  | 300,0 | 300,0 | 1кв.2005 | Шкв.2005 | - | разработка ПСД |
| 2.3.3. | Тир «Авангард» |  | 50,0 | 50,0 | Пкв.2005 | Пкв.2005г | - | замена ввода водопровода, разработка ПСД |
| 2.4. | МОУДОД «ЦВР» |  |  | 3435,0 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | С.Т.К «Горизонт», ул. Силкина, 25, |  | 12200,0 | 3435,0 | Шкв.2003 | 1Укв2005 | - | комплексный ремонт |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЦМСЧ-50 |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Поликлиника № 1 |  | 2200,0 | 2200,0 | 1кв.2005 | 1Укв.2005 | - | выборочный ремонт |
|  | IY.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |  |  | 1070,0 |  |  |  |  |
| 4.1. | пр. Ленина, 20А |  | 1070,0 | 1070,0 | IIкв2005 | IYкв2005г. | - | выборочный ремонт |
|  | Y. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  | 1300.0 |  |  |  |  |
| 5.1. | УВД |  |  | 1300,0 | IYкв2005 | IY кв2005г. |  | ремонт кровли и гаража |
|  | ИТОГО: (в том числе содержание технадзора, ДСЛ, НСБ) по разделам |  |  | 44061,0 |  |  |  |  |