Приложение 1

Анализ 
исполнения городской программы «Жилище»
на 2002-2005 гг.

- В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем граждан города, нуждающихся в улучшении жилищных условий» было бесплатно (по договорам найма) предоставлено жилье 833 семьям, 573 семьи «очередников» купили жилье, из них 454 семьи с привлечением безвозмездных субсидий, общая сумма которых составила около 42,4 млн. рублей. В жилых домах муниципального жилищного фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов была предоставлена 51 квартира  за 2002-2005 гг.

- Однако это не позволило достичь поставленной цели: сокращения количества «очередников». Произошло увеличение количества семей, включенных в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий с 5138 до 5415. При этом из списков были исключены различного рода «двойники»: члены одной или нескольких семей, проживающих по одному адресу. Формально в списках на улучшение жилищных условий по месту жительства включено 3514 семей, по месту работы (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – 3051 семья.

- Не выполнена подпрограмма по  расселению муниципального ветхого жилого фонда к 2005 году. Этот фонд сокращен с 62 жилых домов до 44. При этом на его расселение было направлено 6 квартир жилой площадью 119,1 кв.м, но лишь 
в 2002 году. В 2003-2005 гг. жилья на эти программы не выделялось. Кроме этого, 2 жилых дома этого фонда были переданы в собственность гражданам, имевшим в них постоянную регистрацию.

- Подпрограмма «Ипотечное кредитование» выполнена на 89,8%, из планировавшихся 78,2 тыс. кв.м общей площади, ЗАО «Агентство недвижимости ФСР» ввело в эксплуатацию 70,2 тыс. кв.м. Это наиболее успешно исполненная составляющая программы «Жилище».

- Доля жилищного строительства проводимого не за бюджетные средства от общего жилищного строительства увеличилась c 50% в 2001 г. до 91% в 2005 г.

- Исполнение подпрограммы «Свой дом» позволило ввести лишь 10 индивидуальных жилых домов общей площадью в 1789,7 кв.м.

|  | годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кол-во квартир | УКС | 110 | 165 | 133 | 175 | 54 | 303 | 940 |
|  | Вассер |  |  |  | 96 | 66 |  | 162 |
|  | ФСР | 142 | 192 | 53 | 123 | 186 | 308 | 1 004 |
|  | ВНИИЭФ |  |  | 59 |  |  |  | 59 |
|  | И-ИВК |  |  |  |  |  | 54 | 54 |
| Общая пл. кв. | УКС | 7214,7 | 11927,3 | 9389,4 | 11563 | 4061,3 | 20148 | 64 303,7 |
|  | Вассер |  |  |  | 5374,2 | 3649,4 |  | 9 023,6 |
|  | ФСР | 6607,4 | 14083,2 | 4090,2 | 10811,2 | 13067,9 | 21581,2 | 70 241,1 |
|  | ВНИИЭФ |  |  | 3734,7 |  |  |  | 3 734,7 |
|  | И-ИВК |  |  |  |  |  | 4061 | 4 061,0 |
| Итого | квартиры | 252 | 357 | 245 | 394 | 306 | 665 | 2 219,0 |
| Итого | общая пл.кв. | 13 822,1 | 26 010,5 | 17 214,3 | 27 748,4 | 20 778,6 | 45 790,2 | 151 364,1 |

Общая площадь квартир в домах-новостройках 2000-2005гг.

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь квартир (кв.м) | 13 822,1 | 26 010,5 | 17 214,3 | 27 748,4* | 20 778,6 | 45 790,2 |
| 2. | в т.ч. построенных не за бюджетные средства (кв.м) | 8910,2 | 15247,2 | 12877,9 | 22848,6 | 19127,8 | 44 817,6 |
| 3. | Их доля в общей площади (%) | 64,46% | 58,62% | 74,81% | 82,34% | 92,06% | 97,88% |

Всего построено по программе  – 151 364 кв.м.

В том числе не за бюджетные средства план на конец 2005г. – 122829 кв.м. (76 %)

* Введено также малосемейное общежитие с общей площадью 5036 кв.м, общее количество квартир – 97 шт.

Структура квартир
в многоквартирных домах-новостройках 2000-2005гг.

На текущий момент процентное отношение по типам квартир:

в домах муниципального фонда: 1к / 2к / 3к / 4к/ 5к – 19,9% /48.7% /28,9% /2,3% /0,2%

в строящихся квартирах:           	1к / 2к / 3к / 4к   –   35% / 35% / 24% / 6% .

Средняя общая площадь квартир 
в многоквартирных домах-новостройках

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя общая площадь квартир в многоквартирных домах-новостройках, построенных за счет бюджетных средств (кв.м) | 65,59 | 72,29 | 70,60 | 66,07 | 75,21 | 66,50 |
| 2. | Средняя общая площадь квартир в многоквартирных домах-новостройках, построенных за счет других источников (кв.м) | 46,53 | 73,35 | 69,87 | 73,91 | 66,34 | 70,83 |

Движение семей-очередников

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 598 | 617 | 572 | 403 | 408 | 84 | 2682 |
| 2. | Исключены из списков на улучшение жилищных условий | 734 | 821 | 782 | 434 | 475 | 230 | 3476 |

Количество сделок с жильем по типам квартир

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-комнатные квартиры - по субсидиям, - программа «Жилье в кредит», - дольщики УКСа | 79 110 2 | 30 91 3 | 44 82 2 | 46 87 4 | 3 98 10 | 3 33 11 | 205 501 32 |
| 2. | 2-комнатные квартиры - по субсидиям, - программа «Жилье в кредит», - дольщики УКСа | 131 66 4 | 68 82 6 | 78 76 3 | 60 104 4 | 47 144 10 | 12 38 10 | 396 510 37 |
| 3. | 3-комнатные квартиры - по субсидиям, - программа «Жилье в кредит», - дольщики УКСа | 59 52 3 | 40 84 8 | 41 62 8 | 57 91 10 | 23 78 12 | 4 14 18 | 224 381 59 |
| 4. | 4-комнатные квартиры - по субсидиям, - программа «Жилье в кредит», - дольщики УКСа | 3 15 - | 9 16 3 | 2 8 - | 1 13 3 | - 9 2 | - 1 - | 15 62 8 |
| 5. | Всего: - по субсидиям, - программа «Жилье в кредит», - дольщики УКСа | 272 243 9 | 147 273 20 | 165 228 13 | 164 295 21 | 73 329 34 | 19 86 39 | 840 1 454 136 |
| 6. | Итого | 524 | 440 | 406 | 480 | 436 | 144 | 2 430 |

*   учтены лишь сделки, совершенные с участием городской Администрации 
                и по программе «Жилье в кредит».

Информация о количестве граждан, 
подавших заявления на участие в программе «Жилье в кредит»

| Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число участников / “очередники»: | 1 892/ 414 | 2 271/ 699 | 2 229/ 509 | 1 665/ 335 | 2 474/ 486 | 1 443/ 308 | 11 974 /2 751 |
| По 1-комнатным квартирам | 580/125 | 764/322 | 898/193 | 560/102 | 790/153 | 412/89 | 4 004 /984 |
| По 2-комнатным квартирам | 733/184 | 820/236 | 757/207 | 562/131 | 876/221 | 520/133 | 4 268 /1112 |
| По 3-комнатным квартирам | 446/93 | 551/93 | 455/94 | 406/92 | 632/97 | 381/77 | 2 871 /546 |
| По 4-комнатным квартирам | 90/10 | 100/39 | 103/15 | 91/10 | 139/14 | 100/9 | 623/97 |
| По 5-комнатным квартирам или коттеджам | 43/2 | 36/9 | 16/0 | 16/0 | 37/1 | 30/0 | 178/12 |

Выводы:	1. Доля «очередников» стабильно составляет  20% от общего количества граждан, изъявивших желание участвовать в программе «Жилье в кредит».

2. Стабильно высоким остается спрос

на  1-комнатные квартиры – 30% участников,

2-комнатные квартиры – 35% участников,

3-комнатные квартиры – 25% участников.

Информация по сделкам по программе «Жилье в кредит»

|  | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество квартир | 304 | 364 | 262 | 295 | 329 | 221 | 1775 |
| 2 | в т.ч. с кредитом | 142 | 86 | 40 | 21 | 23 | 30 | 342 |
|  | первичный рынок | 73 | 73 | 35 | 18 | 11 | 13 | 223 |
|  | вторичный рынок | 69 | 13 | 5 | 3 | 12 | 17 | 119 |
| 3 | в т.ч. без кредита | 162 | 278 | 222 | 274 | 306 | 191 | 1433 |
|  | первичный рынок | 64 | 196 | 149 | 149 | 162 | 58 | 778 |
|  | вторичный рынок | 98 | 82 | 73 | 125 | 144 | 133 | 655 |
| 4 | в т.ч. очередники | 122 | 43 | 64 | 53 | 66 |  | 348 |
| 5 | Предоставлено рассрочки ФСР, тыс.руб. | 10925 | 8364 | 6447 | 3785 | 4337 | 7580 | 41438 |
| 6 | первичный рынок | 137 | 269 | 184 | 167 | 173 | 71 | 1001 |
| 7 | вторичный рынок | 167 | 95 | 78 | 128 | 156 | 150 | 774 |

Обеспеченность жилой/общей* площадью на 1 человека 
(согласно паспорту города)

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | менее 7/12 кв.м | 15 311 | 15 066 | 14 963 | 15 424 | 15 048 | 16 131 |
| 2. | от 7/12 кв.м до 9/16 кв.м | 15 292 | 15 349 | 16 445 | 16 638 | 17 093 | 17 281 |
| 3. | от 9/16 кв.м и более | 54 477 (64%) | 54 969 (64,4%) | 55 241 (63,7%) | 55 515 (63,4%) | 56 091 (63,5%) | 55 277 (62,3%) |
| 4. | Всего (население города) | 85 110 | 85 384 | 86 649 | 87 577 | 88 232 | 88 689 |

- использован переводной коэффициент 1,75.

Динамика приватизации муниципального жилого фонда

| № | Годы Наименование | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. на 01.09. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество приватизированных квартир за год | 2 668 | 1 654 | 1 133 | 990 | 1 999 | 1 500 | 9944 |
| 2. | Количество деприватизированных квартир за год | 11 | 7 | 23 | 15 | 19 | 2 | 77 |
| 3. | Итого передано в собственность | 2 657 | 1 647 | 1 110 | 975 | 1 980 | 1 498 | 9867 |