С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства

за   1998 год,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Фактичесвыполнен объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.Улицы (ремонт проезжей части) | 18 | 40 | 1 | 57 | 47 | 47 | 100 | 17529.0 | 9099.0 | 41355.4 | 26023.1 | 26023.1 | 16626.4 | 22051.1 | 16626.4 | 84.7 | 63.9 |  |
| 2.Тротуа- ры | 11 |  | 7 | 4 | 1 | 1 | 100 | 3682.0 | 3101.0 | 1716.2 | 977.9 | 977.9 | 983.5 | 1127.0 | 983.5 | 115.2 | 100.5 |  |
| 3.Реконструкция автобусных остановок | - | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 170.0 | 230.7 | 49.2 | 49.2 | 134.5 | 230.7 | 134.5 | 468.9 | 273.4 |  |
| 4.Мосты | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 100 | 2041.0 | 650.0 | 3912.4 | 1977.1 | 1977.1 | 1978.9 | 2205.8 | 1978.9 | 111.6 | 100.0 |  |
| 5. Лестницы | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 380.0 | 380.0 | 441.4 | 441.4 | 441.4 | 481.6 | 441.4 | 481.6 | 100.0 | 109.0 |  |
| 6. Обеспечение безопас- ности дорожного движения | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 360.0 | 360.0 | 1665.3 | 1665.3 | 1665.3 | 1503.0 | 913.9 | 1503.0 | 54.9 | 90.3 |  |
| 7.Благоустройство территорий | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 100 | 2850.0 | 2850.0 | 6042..6 | 4867.9 | 4867.9 | 5064.0 | 5148.1 | 5064.0 | 105.8 | 104.0 |  |
| 8.Расширение город- ского кладбища | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2090.0 | 1750.0 | 4990.0 | 2622.5 | 2622..5 | 2842.0 | 2918.3 | 2842.0 | 111.2 | 108.4 |  |
| 9.Подъездные а/дороги к с/обществам , к ГСК и т.п. | 3 | 13 |  | 16 | 14 | 14 | 100 | 1900.0 | 1900.0 | 16247.5 | 11626.8 | 11626.8 | 14162.5 | 11747.3 | 14162.5 | 101.0 | 121.8 |  |
| ИТОГО | 48 | 56 | 10 | 94 | 76 | 76 | 100 | 31222.0 | 20260.0 | 69721.5 | 50251.2 | 50251.2 | 43776.4 | 46783.8 | 43776.4 | 93.1 | 87.1 |  |
| ВСЕГО ( включая составление ПСД, тех- надзор, резерв) | 48 | 56 | 10 | 94 | 76 | 76 | 100 | 32453.0 | 21491.0 | 70615.3 | 51185.0 | 51185.0 | 44444.0 | 47653.6 | 44444.0 | 93.0 | 86.8 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев