С П Р А В К А

об исполнении капитального ремонта по объектам  жилищного фонда

за  1998 год,   в тыс.руб.

| №№ Наименование раздела | Кол-во объектов по титулу | Кол-во объектов доп-но включен в титул | Кол-во объектов исключен. из титула | Кол-во объектов по разделу | Кол-во объектов сдаваемых из ремонта по плану на отчен.период | Кол-во объектов фактически сданных за отчетный период | % сдачи объектов из ремонта за отчетный период | Первон.сметная стоим. объекта | Плановый объем финансир. в текущ. году | Уточнен. сметная стои- мость | Уточнен. объем финансир в текущ. году | Планов. объем финансир на отчетн. период | Фактич. объем финансир. на отчетн. период | Фактич. выполнен объем работ за отчетн период | Фактичес оплаченные работы на отчетный период | % исполнен работ по плану | % исполнен обязате- льств бюджета по титул | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.Выборочный ремонт жилых зданий | 27 | 53 | 4 | 76 | 74 | 74 | 100 | 12299.0 | 5245.0 | 11494.8 | 6730.3 | 6730.3 | 6968.4 | 9554.3 | 6968.4 | 142..0 | 103.5 |  |
| 2.Фасады | 38 |  | 9 | 29 | 8 | 8 | 100 | 11978.0 | 7708.0 | 8214.9 | 3357.8 | 3357.8 | 3299.2 | 3855.6 | 3299.2 | 114.8 | 98.3 |  |
| 3. Кровли | 26 | 9 |  | 35 | 26 | 26 | 100 | 4856.0 | 4011.0 | 5923.3 | 4378.4 | 4378.4 | 4136.4 | 5568.8 | 4136.4 | 127.2 | 94.5 |  |
| 4. Квартиры |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 100 | 130.0 | 130.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 152.4 | 152..4 |  |
| 5.Ремонт инженерного оборудования в том числе: 5.1.Систем дымоудаления и пожаротушения 5.2.Лифтов 6.3Газовых плит 5.4ТАКП 5.5Вводов теплосетей 5.6Установка т/счетчиков 5.7. Реконстр. индивидуаль- ных тепловых пунктов 5.8.Замена лифтов 5.9.Замена внутр.водостоков 5.10.Газоснабжение ж/д ул. Зернова 5.11. Ремонт электрообору- дования в ж/домах | 124 здания 13 41 - 24 13 7 2 4 1 7 12 | 215 197 14 4 | 2 2 | 337 13 41 - 221 27 7 4 5 7 12 | 306 13 41 221 19 4 3 5 | 306 13 41 221 19 4 3 5 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 6694.0 | 5694.0 | 9668.9 | 8114.9 | 8114.9 | 8147.3 | 8351.9 | 8147.3 | 102..9 | 100.4 |  |
| 6. Благоустройство и озелене- ние в том числе: 6.1.Асфальтирование внутриквартальных территор-ий 6.2.Реконструкцтя кварта- лов: -квартал №22, -кварталов №22Д, -квартал №24, -квартал №25 7.Строительство теплой а/стоянки в р-не МуП “Лифтремонт” ИТОГО: ВСЕГО с прочими затратами (резерв, ПСД,технадзор) | 11 7 :ЖРЕП 4 1 227 227 | 285 285 | 15 15 | 11 7 4 1 497 497 | 5 5 1 428 428 | 5 5 1 428 428 | 100 100 100 100 100 | 2440.0 1300.0 39697.0 43945.0 | 2340.0 350.0 25478.0 29726.0 | 6556.6 1855.8 43804.3 44629.3 | 5319.6 910.0 28901.0 29726.0 | 5319.6 910.0 28901.0 29726.0 | 5486.2 884.4 29024.2 29725.9 | 5186.8 1431.0 33932.5 34634.2 | 5486.2 157.1 29024.2 29725.9 | 97.5 324.2 117.4 116.5 | 103.1 107.6 100.4 100.0 |  |

Зам.начальника УМХ по ИТВ						В.Н.Кошелев