УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 17.02.2000г. №22-гд

# Программа

по очистке водных объектов

ЗАТО г.Саров

- Цель программы

Снижение техногенной нагрузки на водные объекты ЗАТО г.Саров.

- Основание для проведения работ

  - Решение городской Думы от 04.12.97г. №183-гд «Об утверждении "Перечня первоочередных природоохранных мероприятий общегородского значения".

2.2. Водный Кодекс Российской Федерации.

2.3. Правила охраны поверхностных вод.

2.4. "Техническое освидетельствование водоемов и гидротехнических сооружений в пойме р.Сатис", 1995г., Н. Новгород, "Нижегородагроводпроект".

2.5. "Проект установления водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории ЗАТО г.Арзамас-16", 1997г., Н.Новгород, "Волговятниигипрозем".

2.6. Протокол совещания от 15.12.99г. "По вопросу рассмотрения представленного ЦКБ НПО "Судоремонт" "Технического предложения по очистке рек г.Саров".

2.7. "Техническое предложение по очистке рек г.Саров 8545-01-2. Пояснительная записка". НПО "Судоремонт", 1999г.

- Описание существующей ситуации

  - По данным ранее проводимых наблюдений за состоянием водных объектов специализированными организациями можно сделать следующие выводы:

# Поверхностным водным объектам территории ЗАТО присуще:

3.1.1. Загрязнение промышленными сточными водами.

    - Загрязнение сточными водами городской ливневой канализации при отсутствии очистных сооружений.

    - Водосборные территории прудов "Городской" (р.Сатис) и "Боровое" (р.Саровка) характеризуются высокой степенью урбанизации. Данные водоемы лишены водоохранной зоны, в результате с поверхностным стоком в водоемы попадают различные загрязняющие вещества, которые затем накапливаются в виде донных отложений, отрицательно влияют на гидрохимический режим водоемов.

    - Водоемы и водотоки территории подвержены заилению, высокой зарастаемостью водной акватории и имеют тенденции к эвтрофированию. Обильное развитие растительности в прибрежной и открытой частях водоемов, накопление массы отмерших растительных остатков резко активизируют процессы обмеления (заиления) водоемов:

- пруд "Боровое" и р.Саровка имеют неблагоприятное санитарно-гигиеническое состояние;

- регулярные размывы земляных подпорных сооружений пруда "Боровое", происходящие в период прохождения весенних паводков, привели почти к полному заилению русла Саровки на участке до устья;

- общий объем илистых отложений на водоемах и р.Саровке составляет порядка 670 тыс. куб. м;

- пруд "Городской" является экологически неблагоприятным водоемом. Антропогенная трансформация проявляется в изменении параметров водоема в результате заиления, уменьшения глубин, увеличения территории мелководий, ухудшения характера донных отложений и качества воды, обеднении видового состава водных биоценозов, уменьшении численности донной фауны до полного отсутствия зообентоса в "мертвых" зонах.

    - Существующее водоснабжение ЗАТО базируется на эксплуатации подземных вод, которые по геолого-гидрологическим условиям не защищены от загрязнения; река Сатис имеет тесную гидравлическую связь с основной эксплуатационной водоносной серией и находится во втором поясе ЗСО водозаборов МуП "Горводоканал" и ВНИИЭФ.

    - Стоковый и уровенный режим рек территории ЗАТО определяется наличием гидротехнических сооружений и прудов. Несоответствие технических параметров сооружений требованиям действующих нормативных документов и СНиПов, отсутствие надлежащей надежной и своевременной эксплуатации и обеспечения безопасности сооружений позволяет отнести гидротехнические сооружения к источникам загрязнения рек и потенциально опасным объектам.

- Содержание работ

  - Разработка и утверждение "Программы по очистке водных объектов ЗАТО г.Саров".

  - Проектирование и строительство земснаряда.

  - Проведение комплексных исследований и паспортизация водных объектов ЗАТО г.Саров специализированными организациями и выработка рекомендаций для конкретного водоема.

  - Создание службы эксплуатации земснаряда.

- Этапы проведения работ

При определении этапов и сроков реализации Программы учитывалось следующее:

  - Для очистки и углубления гидромеханизированным способом (земснарядом) пригодны: участок р.Сатис в черте города от створа плотины городского пруда, включая пруды Городской (П1) и Маслихинский (П7), пруды Боровое (П2), Протяжка (П3), Филипповские (верхний (П6), средний (П5), нижний (П4)). (См. схему Приложения 1)

  - При определении приоритетности проведения работ на семи водоемах П1-П7 наибольший интерес для первоочередного проведения дноуглубительных и дноочистительных работ представляют участки реки ниже моста у "Больничного городка", ввиду их большой социальной значимости, а так же потому, что выше этого моста русло реки состоит из доломитового камня, требующего специальных средств и приемов для его разработки.

  - Перед выполнением работ в каждом конкретном водоеме должны производиться комплексные обследования специализированными организациями и выработка рекомендаций для конкретного водоема.

  - В результате ранее выполненных инструментальных обследований объем наносного грунта и прочих отложений определены в размере ~670 тыс. м3. Программа составлена, исходя из имеющегося объема наносного грунта и оптимальной производительности земснаряда 100-120 м3/час. Годовой объем вынимаемого земснарядом грунта при 12-часовом рабочем дне пятидневной рабочей недели при принятом коэффициенте использования рабочего времени КИРВ=0,6 составит около 100.000 м3. Исходя из этого, Программа рассчитана на 6-7 лет, не считая времени строительства земснаряда.

  - На основании Технических требований рассчитана постатейная нагрузка масс земснаряда, плавучего и берегового грунтопроводов, на основании которой сделаны запросы о возможности изготовления земснаряда с грунтопроводами в срок до апреля 2001г. и его стоимости на предприятия региона, имеющие опыт строительства плавучей техники:

- ООО "Октябрьский"

- ОАО "СРЗ Память Парижской Коммуны"

- ОАО "Завод Нижегородский теплоход"

Все указанные предприятия письменно подтвердили готовность выполнить заказ в предложенный срок, при этом идея цены колеблется в диапазоне от 4800 до 8525 тыс. рублей.

По предложению НПО "Судоремонт" на данном этапе принять оптимальную цену земснаряда с плавучим и береговым грунтопроводами - 5400 тыс. рублей.

- Заказчик - МуП "Комбинат благоустройства"

- Контроль за ходом работ по "Программе" осуществляют:

- Городская Дума;

- Управление муниципального хозяйства;

- Отдел по экологии и рациональному природопользованию Администрации г.Саров.

- Исполнители работ:

Завод-поставщик определяется на конкурсной основе.

- Финансирование работ по Программе

  - Проектирование, строительство земснаряда - спецсчет бюджета.

  - Паспортизация водоемов - за счет средств экологического фонда.

  - Финансирование службы эксплуатации осуществляется на основании утвержденных годовых смет через УМХ.

| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость (тыс. рублей) | Срок выполнения работ | Организация-исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование земснаряда | 590 | 02-09.2000 | ЦКБ НПО "Судоремонт" | Контроль: МуП "КБУ" |
| 2 | Строительство земснаряда | 5400 | 09.2000-05.2001 | Завод-поставщик определяется совместно с МуП КБУ на конкурсной основе |  |
| 3 | Перевозка в ЗАТО, монтаж, пуско-наладочные работы | 180 | 03-05.2001 | ЦКБ НПО "Судоремонт" Завод-поставщик | Контроль: МуП "КБУ" |
| 4 | Паспортизация первого водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2000 | Региональный центр экологического оборудования и экспертиз при ННГУ им.Лобачевского | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию (ОЭиРП) |
| 5 | Организация участка на базе МуП "КБУ", выполнение дноуглубительных работ на первом водоеме | 1500 | 06-10.2001 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 6 | Паспортизация второго водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2001 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 7 | Выполнение дноуглубительных работ на втором водоеме | 1256 | 05-10.2002 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 8 | Паспортизация третьего водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2002 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 9 | Выполнение дноуглубительных работ на третьем водоеме | 1256 | 05-10.2003 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 10 | Паспортизация четвертого водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2003 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 11 | Выполнение дноуглубительных работ на четвертом водоеме | 1256 | 05-10.2004 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 12 | Паспортизация пятого водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2004 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 13 | Выполнение дноуглубительных работ на пятом водоеме | 1256 | 05-10.2005 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 14 | Паспортизация шестого водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2005 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 15 | Выполнение дноуглубительных работ на шестом водоеме | 1256 | 05-10.2006 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |
| 16 | Паспортизация седьмого водоема, подготовительные работы | 150 | 06-09.2006 | Экоцентр ННГУ | Контроль: отдел по экологии и рациональному природопользованию |
| 17 | Выполнение дноуглубительных работ на седьмом водоеме | 1256 | 05-10.2007 | МуП "КБУ" | Контроль: УМХ, ОЭиРП, Комприроды |

Примечания:

- Под понятием водоем подразумевается условная единица, включающая участок реки или один-два пруда,, обеспечивающий годовой объем извлекаемого земснарядом грунта ~ 100000 м3.

- Стоимости выполнения работ приведены к уровню цен на 01.11.99г., поэтому должна быть предусмотрена ежегодная индексация стоимости указанных работ.

# Comments

Программа выполнения работ по очистке рек г.Саров на файле "Прогр_земснар.doc