# Приложение № 2

УТВЕЖДЕНО:

решением городской Думы

от 14.03.2002 № 27-гд

## П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2002 год

(за счет целевых субвенций)

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) | Мощность (кв. м.) | Ввод в эксплуатацию (мощностей) | Срок ввода в эксплуатацию | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 10 мкр-15, 5-этажный, кирпичный, 98-квартирный | 3400 | 5698,8 | 3716,1 | I квартал 2002 | «ИВК» |
| 2 | Жилой дом № 42 мкр-16, 9-этажный, 54-квартирный | 19140 | 3962,4 | 3962,4 | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 3 | Общежитие № 39 мкр-16 , 5-этажное, кирпичное, 97-квартирное | 12000 | 5181,8 | 5181,4 | III квартал 2002 | «ИВК» |
| 4 | Жилой дом № 62 мкр-21, 3-этажный, кирпичный, 14-квартирный | 500 | 906,5 | введен в эксплуатацию | II квартал 2002 | «УС-909» |
| 5 | Жилой дом № 63 мкр-21, 4-этажный, кирпичный, 24-квартирный | 11208 |  |  | III квартал 2002 | «ИВК» |
| 6 | Жилой дом № 64 мкр-21, 4-этажный, кирпичный, 16-квартирный | 3950 |  |  | II квартал 2002 | «УС-909» |
| 7 | Жилой дом № 1 мкр-21, 4-этажный, кирпичный | 500 | 906,5 | введен в эксплуатацию | II квартал 2002 | «ИВК» |
| 8 | Реконструкция базы «Горводоканал» | 1000 |  |  | III квартал 2002 | «Металлик» |
| 9 | Очистные сооружения города | 500 |  |  | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 10 | Водозаборные сооружения – 1 очередь | 11448 |  |  | IV квартал 2002 | «ИВК» |
| 11 | Реконструкция водозаборных сооружений – 2 очередь | 4739 |  |  | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 12 | Пождепо | 3061 |  |  | III квартал 2002 | «ИВК» |
| 13 | Внутриквартальные сети и благоустройство мкр-12,14,15,16,21. ТП ГРП | 10978 |  |  |  | «РСМ-С», «МСУ-101», «ИВК», «Вассер», «УС-909», «ДЭП» |
| 14 | Детский сад № 61 мкр-15 с бассейном | 5000 |  |  |  | «ИВК» |
| 15 | Школа мкр-16 | 40000 |  |  |  | «Металлик» |
| 16 | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» | 5000 |  |  |  | «ИВК» |
| 17 | Детская поликлиника | 33000 |  |  | II квартал 2002 | «ИВК» |
|  | ИТОГО: | 165424 |  |  |  |  |