Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

решением городской Думы

от 14.03.2002 № 28-гд

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

на 2002 год

| №№ п/п | Наименование разделов | Лимит бюджетного финансирования ( тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | КУЛЬТУРА | 1766.0 |  |  |
| II. | ОБРАЗОВАНИЕ | 45660.0 |  |  |
| III. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5500.0 |  |  |
| IV. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 100.0 |  |  |
| V. | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 500.0 |  |  |
| VI. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2400.0 |  |  |
| VII. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ | 2074.0 |  |  |
|  | В С Е Г О по разделам I-VII: | 58900.0 |  |  |

### АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

## ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

на 2002 год

| №№ пп | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в ценах 1991г. (тыс. рублей) | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Наличие ПСД + имеется, в работе; - отсутств. | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский парк в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 93.9 | II кв. 2002г. | II кв.2003г. | + | Ремонт здания игрового павильона (внутр.отделочные, электромонтажные работы, с перепланировкой помещений) |
| 1.2 | Музей “Саровская пустынь” (пр.Мира, 27а) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 6.24 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | ТЗ пересм. (заказчик) | Ремонт фасада (с установкой информационно-рекламного стенда) |
|  | ИТОГО по разделу I: | 100.14 |  |  |  |  |
|  | II. ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МДОУ “Детские сады Сарова” |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Детский сад № 29 (ул.Александровича, 16б) | 134.92 | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. | + | Ремонт кровли, внутр.отделочные, сантехнические и электромонтажные работы «ИВК» |
| 2.1.2 | Детский сад № 42 (ул.Советская, 20) | 12.8 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | +пр. | Рем.фасада основного здания |
| 2.1.3 | Детский сад № 38 (ул.Бессарабенко, 1в) | 96.1 | I кв. 2002г. | III кв. 2003г. | +пр. | Ремонт кровли и фасада, внутр.отделочные, сантехнические и электромонтажные работы |
| 2.1.4 | Тепловые и водопроводные вводы : Тепловые вводы: - д/с №№ 30,33,50, управление МДОУ (зд.№ 2) Вводы водопровода: - д/с №№ 18,35,42,44 | 46.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | См.примеч. См.примеч. | + 30,МДОУ ; +пр.33,50 + 35; +пр.18,42,44 |
| 2.1.5 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ГорУО: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Школа № 15 (ул.Куйбышева, 25) | 401.2 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | +пр. | Комплексный ремонт |
| 2.2.2 | Школа № 17 (ул.Зернова, 58), II очередь | 60.15 |  |  |  |  |
|  | - пристройка |  | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | + | Выборочный ремонт помещений 2-го этажа и спортзала «УС-909» |
| 2.2.3 | ДЮСШ (пр.Музрукова, 2) | 106.7 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | +пр. | Ремонт кровли и фасада, внутр.отделочные, сантехнические и электромонтажные работы |
| 2.2.4 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
| 2.3 | МСОУ “ЦФИС” |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс стадиона “ИКАР” (пр.Музрукова, 43/2) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Центральный спортивный корпус | 1015.9 | I кв. 2002г. | IV кв. 2003г. | + | Комплексный ремонт |
| 2.3.2 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
| 2.4 | МОДОУ «Березка»: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Спальный корпус «Веселый улей» | 83.79 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. | + | Выборочный ремонт «РСП» |
| 2.4.2 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Детская музыкальная школа (ул.Ак.Харитона, 17) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 25.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | +пр. | Отделочные и электромoнтажные работы в помещении фойе, устройство перехода к концертному залу |
|  | ИТОГО по разделу II: | 1983.76 |  |  |  |  |
|  | III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | ЦМСЧ-50 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отделение сестринского ухода | 638.3 | IV кв. 2000г. | IV кв. 2002г. | + | Комплексный ремонт «Металлик» |
| 3.2 | Поликлиника № 1 (ул. Зернова) | 106.7 | II кв. 2002г. | III кв. 2003г. | ТЗ пересм. (заказчик) | Внутр.отделочные, сантехнические и электромонтажные работы |
| 3.3 | Яма “Беккери” | 15.6 | IV кв. 2001г. | II кв. 2002г. | + | Размещение биоотходов «ИВК» |
| 3.4 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу III: | 760.6 |  |  |  |  |
|  | IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пр.Ленина, 20а, в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 21.3 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | - | Выборочный ремонт фасада, лестниц |
|  | V. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | УВД (ул.Советская, 1), в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 10.7 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | + СД (на здание) | Устройство навесов для служебных автомашин «КАМА» |
|  | VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ветстанция (ул.Кирова, 21) в т.ч.: составление ПСД, НСБ, осуществление технадзора | 49.5 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. | + | Строительство пристройки основного здания, ремонт кровли и фасада, внутр.отделочные, сантехнические и электромонтажные работы «Металлик» |
|  | VII. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Здание столовой № 17 | 47.8- | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. | + | Ремонт кровли, внутр.отделочные работы с перепланировкой «Металлик» |
| 7.2 | Городской суд (пр.Мира, 13) | 11.0 | I кв. 2002г. | III кв. 2002г. | + | Частичная перепланировка помещений |
| 7.3 | Составление ПСД, НСБ, |  |  |  |  |  |
|  | осуществление технадзора |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу VII: | 58.8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I-VII: | 2984.8 |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка по объектам, не имеющим СД, произведена на основании аналогичных объектов, выполненных в предыдущие годы. Индекс перехода от цен 1984г.

к ценам 1991г. – 1.47. Для объектов капитального ремонта социально-культурного назначения согласно Постановления. Госстроя РСФСР от 8.10.90г. № 68.