Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

решением городской Думы

от 14.03.2002 № 28-гд

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ

ПО РЕМОНТУ ДОРОГ, УЛИЦ, ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

на 2002 год

| №№ п/п | Наименование разделов | Лимит бюджетного финансирования (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.I | Капитальный ремонт дорог, улиц, территорий и объектов внешнего благоустройства | 57160.0 |  | В т.ч. по кварталам: Iкв.-1000.0 IIкв.-22000.0 IIIкв.-23160.0 IYкв.-2000.0 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| I.I.1 | Комплексный ремонт улиц, дорог | 3710.0 |  |  |
| I.I.2 | Выборочный ремонт улиц, дорог | 10670.0 |  |  |
| I.I.3 | Тротуары | 4000.0 |  |  |
| I.I.4 | Благоустройство территорий | 26730.0 |  |  |
| I.I.5 | Обустройство мест отдыха | 400.0 |  |  |
| I.I.6 | Гидротехнические сооружения | 8150.0 |  |  |
| I.I.7 | Обеспечение безопасности движения | 750.0 |  |  |
| I.I.8 | Инженерное обеспечение территорий садоводческих обществ | 480.0 |  |  |
| I.I.9 | Составление ПСД, НСБ, АПЗ | 1698.0 |  |  |
| I.I.10 | Осуществление технадзора | 572.0 |  |  |

# АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

# ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДОРОГ, УЛИЦ, ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

## на 2002 год

| №№ п/п | Наименование объектов | Стоимость объекта (оценка) в ценах 1991г. (тыс. рублей) | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь (кв. м) | Налич ПСД, ТЗ | Примечание (подрядчик по переходящим объектам с 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Комплексный ремонт улиц, дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пр.Октябрьский, I очередь | 78.4 | II кв. 2002г. | II кв. 2003г. | 5270 2930 | +пр. | Замена асф./бетонного покрытия дороги и тротуаров, ремонт газонов |
| 1.2 | Ул.Зернова (от ул.Семашко до ул.Московской) | 214.3 | II кв. 2001г. | II кв. 2002г. | - | + | Окончание работ по благоустройству ДЭП |
|  | ИТОГО по разделу I: | 292.7 |  |  |  |  |  |
|  | II. Выборочный ремонт улиц, дорог |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул.Советская | 79.3 | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. | 7280 4120 | +пр. | Устройство асф./бетонного покрытия дороги и тротуаров, ремонт газонов ДЭП |
| 2.2 | Ул.Курчатова (от дороги № 130 до ул.Герцена) | 56.3 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 6500 3500 | + | Замена асф./бетонного покрытия дороги и тротуаров |
| 2.3 | Ул.Зернова, I очередь (от ул. Московской до ул. Герцена) | 168.1 | II кв. 2002г. | III кв. 2003г. | 16000 6000 | - + | Устройство асф./бетонного покрытия дороги и тротуаров |
| 2.4 | Ул.Шверника - от пр.Ленина до ул.Пушкина; - от ул.Куйбышева до школы № 7 | 8.15 11.2 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | (=740 1450 | + - + | Замена бордюра проезжей части Ремонт тротуаров |

| 2.5 | Пр.Музрукова - от ул.Димитрова до ж/д переезда; - от ул.Зернова до ул.Советской | 34.1 11.2 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. | 1800 1370 | + - + | Замена асф./бетонного покрытия проезжей части. Ремонт тротуаров (у ПКиО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Подъездные пути к гаражным кооперативам и садоводческим обществам | 33.7 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 4000.0 | +ТЗ ГСК | Устройство асф./бетонного покрытия |
| 2.7 | Ремонт (санация) дорожных покрытий на участках дорог и улиц города | 46.1 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | (=15000 |  | Весенний осмотр |
| 2.8 | Автостоянки - ул.Силкина (в р-не ж/д № 12) - у КПП-1 | 11.9 4.5 | II кв. 2002г. II кв. 2002г. | III кв. 2002г. III кв. 2002г. | 1700 350 | - + +пр. | Замена асф./бетонного покрытия. Устройство асф./бетонного покрытия |
|  | ИТОГО по разделу II: | 464.55 |  |  |  |  |  |
|  | III. Тротуары |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пр.Мира | 55.6 | II кв. 2001г. | II кв. 2002г. | 4900 | + | Окончание работ по устройству асф./бетонного покрытия ИВК |
| 3.2 | Пешеходная дорожка от ул.Садовой до перекрестка а/дорог к МуП «Металлик» и МАП «Горавтотранс», с наружным освещением | 15.6 | II кв. 2001г. | II кв. 2002г. | 1240 | + | Окончание работ по устройству асф./бетонного покрытия ИВК |
| 3.3 | Ул.Димитрова (от пер.Рабочий до поворота на ГИБДД) | 11.3 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 4300 | - + | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
| 3.4 | Ул.Куйбышева (от ул.Чапаева до ул.Шверника) | 13.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 2277 | +пр. | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
| 3.5 | Ул.Кирова | 14.8 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 1550 | + | Устройство асф/бетонного покрытия по щебеночному основанию |
| 3.6 | Пешеходная дорожка от Комсомольской площади до а/дороги Варламовская | 13.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. | 3920 | + | Замена асф./бетонного покрытия, замена бордюра |
|  | ИТОГО по разделу III: | 124.1 |  |  |  |  |  |

|  | IV. Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Объединение городских парков: |  |  |  |  |  |  |
|  | - детский парк | 188.8 | III кв. 2000г. | III кв. 2003г. |  | + | ИВК |
| 4.2 | Детские сады, комбинаты МДОУ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - детский сад № 42 (ул.Советская, 20) | 70.74 | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | Замена асф./бетонного Металлик |
|  | - детский сад № 14 (ул.Строительная, 2) | 68.49 | III кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | покрытия проездов, Металлик |
|  | - детский сад № 29 (ул.Александровича, 16б) | 21.5 | I кв. 2002г. | III кв. 2002г. |  | - + | ограждение территории, ИВК |
|  | - детский сад № 39 (ул.8 Марта, 1) | 61.53 | III кв. 2001г. | III кв. 2003г. |  | + | ремонт газонов, Металлик |
|  | - детский сад № 18 (ул.Силкина, 8б) | 25.8 | III кв. 2001г. | III кв. 2003г. |  | - + | теневых навесов Металлик |
|  | - детский сад № 38 (ул.Бессарабенко, 1в) | 42.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | - + |  |
| 4.3 | Объекты ГорУО: |  |  |  |  |  |  |
|  | - школа № 15 (ул.Куйбышева, 25) | 21.4 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | - + |  |
| 4.4 | МСОУ ЦФИС Спортивный комплекс стадиона «Икар» (пр.Музрукова, 43/2) | 44.8 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | - + | Благоустройство территорий |
| 4.5 | Благоустройство территории к/т «Молодежный» | 66.2 | II кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | Окончание работ по благоустройству УС-909 |
| 4.6 | Сквер “Вечный огонь” | 32.0 | II кв. 2002г. | III кв. 2001г. |  | +пр. |  |
| 4.7 | Сквер по ул.К.Маркса | 17.1 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | -+ | Устройство дет.игр.площадок |
| 4.8 | Внутриквартальные территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | - квартал № 9 | 93.7 | III кв. 2001г. | III кв. 2003г. |  | + | ИВК |
|  | - квартал № 9а | 169.5 | IV кв. 2000г. | II кв. 2002г. |  | + | УС-909 |
|  | - квартал № 21 | 82.9 | II кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | + |  |
|  | - квартал № 7 | 58.3 | II кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | - + |  |
|  | - квартал № 4 | 49.2 | II кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | +пр. |  |
|  | - ул.Зернова, 28-32, 55-59 | 31.6 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + |  |
|  | - пер.Колхозный, 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка МАФ | 21.0 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | +ТЗ |  |
| 4.9 | Асфальтирование внутриквартальных территорий МЖРЭП №№ 2(8 | 62.2 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | +ТЗ | Весенний осмотр |
| 4.10 | Пешеходные дорожки по транзитным направлениям на внутриквартальных территориях | 14.3 | II кв. 2002. | IV кв. 2002г. |  | +ТЗ | Весенний осмотр |
| 4.11 | Озеленение внутриквартальных территорий МЖРЭП №№ 2(8 | 23.7 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | -+ |  |
| 4.12 | Освещение городских территорий: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул.Шевченко; |  | II кв. 2001г. | II кв.2002г. |  | + | МСУ-101 |
|  | - ул.Зернова, 52-56; | 1.07 | III кв.2001г. | II кв.2002г. |  | + | МСУ-101 |
|  | - ул.Зернова, 55-59; | 1.2 | II кв. 2002г. | IV кв.2002г. |  | + |  |
|  | - квартал № 19; | 8.2 | II кв. 2001г. | II кв. 2002г. |  | + | МСУ-101 |
|  | - кварталы №№ 8, 18, 3 | 16.5 | II кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | + |  |
| 4.13 | Ливневые лотки на территории города: | 11.9 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  |  |
|  | - ул.Пушкина (от ул.Фрунзе до ул.Чапаева); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - пр.Музрукова (от ул.Димитрова до р.Саровка) |  |  |  |  | + |  |
|  | - в р-не городского рынка |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул.Московская (от ул.Балакирева до ул.Гоголя); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул.Полевая (от ул.Балакирева до ул.Осипенко); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул.Строительная (от ул.Красногвардейской до ул.Гоголя); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул. 8 Марта (от ул.Красногвардейской до ул.Строительной); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул.Садовая (от ул.Комсомольской до ул.Менделеева); |  |  |  |  | - + |  |
|  | - ул.Кутузова (от ул.Менделеева до ул.Озерной); |  |  |  |  | - + |  |
|  | ул.Чапаева (от ул.Гагарина до ул.Пушкина) |  |  |  |  | - + |  |
| 4.14 | Санитарная вырубка деревьев | 3.8 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  | Весенний осмотр |
| 4.15 | Лестницы на территории города | 12.3 | II кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  | + | Металлик |
| 4.16 | МОДОУ “Березка”: | 86.2 | II кв. 2000г. | IV кв. 2002г. |  | + | Металлик |
|  | - спортгородок, асфальтирование территорий |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | УВД (ул.Советская д.1) | 20..2 | IY кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  | - + | КАМА |
|  | ИТОГО по разделу IV: | 1428.73 |  |  |  |  |  |
|  | V. Обустройство мест отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Городской пляж на р.Сатис | 7.7 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. |  |  | Весенний осмотр |
| 5.2 | Водоем “Боровое” | 1.74 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. |  |  | Весенний осмотр |
| 5.3 | Водоем “Протяжка” | 5.2 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. |  |  | Весенний осмотр |
|  | ИТОГО по разделу V: | 14.64 |  |  |  |  |  |
|  | VI. Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт плотины оз.«Протяжка» | 129.4 | IV кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | Металлик |
| 6.2 | Ремонт плотины оз.«Филипповское-2» | 124.2 | IV кв. 2001г. | III кв. 2002г. |  | + | ДЭП |
| 6.3 | Ремонт плотины оз.«Филипповское-3» | 62.8 | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  | + |  |
| 6.4 | Гидроузел водоёма «Боровое», I очередь | 223.5 | I кв. 2002г. | IV кв. 2003г. |  | + |  |
| 6.5 | Обследование, изыскания и разработка ПСД на гидротехнические сооружения |  | I кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу VI: | 539.9 |  |  |  |  |  |
|  | VII. Обеспечение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков, светофоров и т.п.) | 26.06 | IY кв. 2001г. | IV кв. 2002г. |  | + | Пр.Ленина-ул.Шверника Ул.Духова-ул.Силкина КБУ |
| 7.2 | Подъем газопровода низкого давления над проездом к ж/д № 6 по ул.Садовой | 1.54 | II кв. 2002г. | III кв. 2002г. |  | - + |  |
|  | ИТОГО по разделу VII: | 27.6 |  |  |  |  |  |

|  | VIII. Инженерное обеспечение территорий садоводческих обществ | 15.38 | II кв. 2002г. | IV кв. 2002г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX. Составление ПСД. НСБ, АПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | X. Осуществление технадзора |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I-X: | 2907.6 |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка по объектам, не имеющим СД, произведена на основании аналогичных объектов, выполненных в предыдущие годы.

Индекс перехода от цен 1984г. к ценам 1991г. – 1.51. Письмо Госстроя СССР от 06.09.90г. № 14Д.