Прогноз

финансирования жилищного строительства

в г.Саров на 1999г.

- Информация и прогноз по строящимся домам.

| Номер дома | Кол-во квартир | Общая площадь, м2 | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость в ц.91 г, тыс. рубль | Освоено в ц.91 г, тыс. рубль | Источник финанси-рования | Генеральный подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, с вводом в эксплуатацию в 1999г. |
| №4 мкр15 | 36 | 2300 | Февраль 1999г. | 2300 | 2300 | Бюджет Программа ЖК | Инженерный центр |
| №8 мкр15 | 128 | 7100 | август 1999г. | 2520 | 900 | Бюджет | Инженерный центр |
| №11 мкр15 | 55 | 3100 | июнь 1999г. | 900 | 533 | Бюджет | Инженерный центр |
| №6 мкр15 | 71 | 4480 | ноябрь 1999г. | 1660 | 378 | Программа ЖК | Инженерный центр |
| №12 мкр15 | 36 | 2300 | декабрь 1999г. | 930 | 28 | Программа ЖК | Инженерный центр |
| Индивидуаль-ные дома | * | 4500 | Декабрь 1999 г. | Нет данных | Нет данных | Программа ЖК | Инженерный центр «САДОС» |
| Итого | 326 | 23780 |  | 8310 | 4139 |  |  |
| Объекты, с вводом в эксплуатацию в 2000 г. |
| № 16 мкр15 | 106 | 5796 | II кв. 2000г. | 2520 | 180 | Программа ЖК | Инженерный центр |
| № 15 мкр15 | 178 | 10100 | IV кв. 2000 г. | 3225 | 211 | Программа ЖК | Инженерный центр |
| № 9 мкр15 | 139 | 9900 | II кв. 2000г. | 3498 | 0.00 | Программа ЖК | ИВК |
| Мансардное строительство | 50 | 2500 | II кв. 2000г. | Нет данных | 0.00 | Программа ЖК | ИВК «САДОС» |
| Итого | 473 | 28296 |  | 9243 | 391 |  |  |
| Резервные объекты. |
| №13 мкр 15 | 71 | 4480 | II кв. 2000г. | (1500 | (200 | ___ | Инженерный центр |
| № 10 мкр15 | 100 | 6200 | III кв. 2000 г. | 2264 | 0.00 | ___ | ИВК |
| №14 мкр 15 | 94 | 5500 | III кв. 2000г. | 1655 | 0.00 | ___ | Инженерный центр |
| Итого | 265 | 16180 |  | (4419 | (200 |  |  |

2. Структура финансирования по объектам программы «Жилье в кредит» в 1999 г.

Таблица 2

| Объект | Площадь сдаваемого, | Источник финансирования, млн. рублей | Сумма затрат на | Величина промежуточного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилья, м2 | ФСР | Денежные взносы граждан | Сдаваемые квартиры | строительство млн. рублей | кредита нараста-ющий итог, млн. рублей |
| №6 мкр15 | 4480 | 3.6 | 4.5 | 9.1 | 17.2 | 0 |
| №12 мкр15 | 2300 | 2.5 | 3.1 | 6.5 | 12.1 | 0 |
| № 15 мкр15 | 10100 | 11.7 | 6.4 | 0 | 18.1 | 0 |
| № 9 мкр15 | 9900 | 9.1 | 10.5 | 0 | 24.2 | 4.6 |
| №16мкр15 | 5796 | 6.6 | 6.7 | 0 | 13.3 | 0 |
| мансардное строительство | 2500 | 3.0 | 2 | 1 | 10.5 | 4.5 |
| индивидуальные дома | 4500 | 2.5 | 5.5 | 2 | 10 | 0 |
| Итого | 39576 | 39 | 38.7 | 18.6 | 105.4 | 9.1 |

3. Информация об активах ФСР, выделенных в программу «Жилье в кредит».

На 15.03.99 г. средства Фонда в рамках программы «Жилье в кредит» размещены в следующим образом:

- 12 млн. 052 тыс. рублей - задолженность УКС (срок возврата – август 1999г. ).

- 5 млн. 474 тыс. рублей - квартиры первичного рынка в предложении по очереди 99г.;

- 3 млн. 934 тыс. рублей - квартиры вторичного рынка в предложении по очереди 99г.;

- 9 млн. 272 тыс. рублей - накопительный расчетный счет;

4. Прогноз поступления средств в 1999 г. от продажи квартир

Таблица 3

| Наименование | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, вырученная по квартирам первичного рынка, млн. рублей в том числе: | 2 | 0.8 | 6 | 0 | 7.8 |
| В предложении | 5.5 | 1.5 | 12 | 0 |  |
| Реализация | 2 / 2 | 0.8 / 0.7 | 6 / 6 | 0 |  |
| Сумма, вырученная по квартирам вторичного рынка, млн. рублей в том числе: | 2 | 2 | 2.75 | 6 | 13.75 |
| В предложении | 4 | 4 | 2.75 | 6 |  |
| Реализация | 2 / 2 | 2 / 2 | 2.75 | 6 |  |
| Итого поступление | 4 | 3.8 | 8.75 | 6 | 21.55 |

- в знаменателе указаны квартиры, поступающие на вторичный рынок

Вывод:

Для финансирования программы «Жилье в кредит» в 1999г. Необходимо дополнительное поступление денежных средств от ФСР на сумму около 9 млн. рублей.