ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 1999 ГОД

| №№ | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Общая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на 1999 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ул. Чапаева, 7 | 1050.0 | 190.0 | IV кв. 1997 г. | I кв. 1999 г. | 500 |  |
| 1.2. | Ул. Гагарина, 9 | 1880.0 | 1400.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 901 |  |
| 1.3. | Ул. Зернова, 62/1 (II очередь) | 1500.0 | 1500.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 019 |  |
| 1.4. | Ул. Гагарина, 4 | 1855.0 | 1855.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 938 |  |
| 1.5. | Ул. Шверника, 10 | 1515.0 | 1515.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. | 499 |  |
| 1.6. | Ул. Пушкина, 28 | 1950.0 | 40.0 | IV кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 930 |  |
| 1.7. | Ул. Пушкина, 26 | 1790.0 | 50.0 | III кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 850 |  |
| 1.8. | Ул. Зернова, 24 | 3000.0 | - | IV кв. 1999 г. | IV кв. 2000 г. | 1206 |  |
|  | ИТОГО по зданиям | 14540.0 | 6550.0 |  |  | 8843 |  |
| 2. | Фасады |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пр. Мира, 2 | 791.0 | 50.0 | II кв. 1997 г. | II кв. 1999 г. | 3350 |  |
| 2.2. | Пр. Ленина, 21 | 715.0 | 120.0 | IV кв. 1997 г. | III кв. 2000 г. | 6414 |  |
| 2.3. | Пр. Ленина, 23 | 860.0 | 255.0 | IV кв. 1997 г. | III кв. 2000 г. | 6414 |  |
| 2.4. | Пр. Ленина, 5 | 255.0 | 28.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 2302 |  |
| 2.5. | Ул. Зернова, 28 | 182.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 1185 |  |
| 2.6. | Ул. Зернова, 30 | 182.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 1185 |  |
| 2.7. | Ул. Зернова, 32 | 162.0 | 16.5 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1185 |  |
| 2.8. | Пр. Мира, 18 | 330.0 | 100.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1842 |  |
| 2.9. | Пр. Мира, 20 | 220.0 | 30.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1522 |  |
| 2.10. | Пл. Ленина, 2 | 370.0 | 170.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 3067 |  |
| 2.11. | Ул. Александровича, 31 | 310.0 | 20.0 | III кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. | 2531 |  |
| 2.12. | Ул. Шевченко, 19 | 190.0 | 45.0 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 1265 |  |
| 2.13. | Ул. Шевченко, 42 | 230.0 | - | III кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 2531 |  |
| 2.14. | Ул. Шевченко, 44 | 140.0 | - | IV кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1459 |  |
| 2.15. | Пр. Ленина, 36 | 270.0 | 140.0 | IV кв. 1998 г. | III кв. 2000 г. | 1659 |  |
| 2.16. | Пр. Ленина, 39 | 213.0 | - | IV кв. 1998 г. | IV кв. 2000 г. | 1659 |  |
| 2.17. | Ул. Александровича, 16 | 385.0 | 288.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 2000 г. | 2013 |  |
| 2.18. | Ул. Шверника, 24 | 370.0 | 187.5 | III кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. | 998 |  |
| 2.19. | Ул. Пионерская, 22 | 10.0 | 10.0 | II кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
|  | ИТОГО по фасадам | 6185.0 | 1500.0 |  |  | 42581 |  |
| 3. | Кровли |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Рулонные кровли: - ул. Силкина, 21 - ул. Александровича, 39 - ул. Куйбышева, 26 - ул. Куйбышева, 23 | 140.0 85.0 150.0 295.0 | 140.0 85.0 150.0 160.0 | II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1998 г. | III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. I кв. 1999 г. | 1036 481 947 767 |  |
|  | ИТОГО по рулон. кровлям | 670.0 | 535.0 |  |  | 3231 |  |
| 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. | Шиферные кровли: - пр. Ленина, 2 - пр. Ленина, 6 - ул. Зернова, 28 - ул. Зернова, 30 - ул. Зернова, 32 - ул. Александровича, 31 - ул. Фрунзе, 13 - пр. Ленина, 25 | 165.0 165.0 100.0 100.0 120.0 140.0 50.0 100.0 | 165.0 165.0 100.0 100.0 120.0 140.0 50.0 100.0 | IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. | III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. III кв. 1999 г. | 1620 1628 750 750 810 1191 416 860 |  |
|  | ИТОГО по шиферн. кровлям | 940.0 | 940.0 |  |  | 8025 |  |
| 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. | Металлические кровли: - пл. Ленина, 2 - пл. Ленина, 8 - пр. Ленина, 26 - пр. Ленина, 24 - ул. Шевченко, 32 - ул. Шевченко, 30 - пр. Ленина, 33 - пр. Ленина, 7 - пр. Ленина, 8 - ул. Гагарина, 21 - ул. Гагарина, 23 - ул. Ушакова, 8 | 315.0 125.0 400.0 105.0 455.0 170.0 127.0 364.0 130.0 45.0 45.0 165.0 | 315.0 125.0 335.0 105.0 400.0 170.0 100.0 290.0 130.0 45.0 45.0 165.0 | IV кв. 1998 г. II кв. 1998 г. III кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. III кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. III кв. 1998 г. III кв. 1998 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. II кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. | 1153 860 1511 1511 578 1125 1071 416 416 1650 |  |
|  | ИТОГО по металл. кровлям | 2446.0 | 2225.0 |  |  | 10291.0 |  |
|  | ВСЕГО по кровлям | 4056.0 | 3700.0 |  |  | 21547.0 |  |
| 4. | Квартиры | 25.0 | 25.0 | I кв. 1999г. | IV кв. 1999г. |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 24806.0 | 11775.0 |  |  |  |  |
| П. | Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт систем дымоудаления, пожаротушения | 150.0 | 150.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 2. | Ремонт газового оборудования | 200.0 | 200.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 3. | Ремонт ТАКП | 600.0 | 600.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 4. | Ремонт тепловых и водопроводных вводов | 1050.0 | 1050.0 | I кв. 1999 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 5. | Замена лифтов: - ул.Казамазова, 10 - ул.Бессарабенко, 19 | 300.0 280.0 | 135.0 280.0 | IV кв.1998 г. I кв.1999 г. | I кв. 1999 г. II кв. 1999 г. |  |  |
| 6. | Ремонт лифтового оборудования: - ремонт лифтов; - монтаж системы комплексно-диспетчерского контроля связи лифтов | 400.0 800.0 | 400.0 800.0 | IV кв. 1998 г. IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. IV кв. 1999 г. |  |  |
| 7. | Установка приборов учета рас-хода тепловой энергии и воды | 600.0 | 600.0 | IV кв. 1998 г. | IV кв. 1999 г. |  |  |
| 8. | Газификация жилых домов: - ул. Зернова, 2,4,14,16,28,30,32 | 538.0 | 290.0 | IV кв. 1998 г. | I кв. 1999 г. |  |  |
| 9. | Ремонт электрооборудования в жилых зданиях: - пр. Ленина 2, 6 | 292.0 | 180.0 | IV кв. 1998 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
| 10. | Изготовление и установка металлических дверей | 25.0 | 25.0 | I кв. 1999 г. | II кв. 1999 г. |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 5235.0 | 4710.0 |  |  |  |  |
| III. | Развитие производственных баз подрядных ремонтно-строительных предприятий и ремонт объектов обменного фонда | 25.0 | 25.0 |  |  |  |  |
| IV. | Резерв | 190.0 | 190.0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам I - IV | 30256.0 | 16700.0 |  |  |  |  |
| V. | Составление ПСД, АПЗ, инвентаризация объектов | 600.0 | 600.0 |  |  |  |  |
| VI. | Осуществление технадзора | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I -VI | 31056.0 | 17500.0 |  |  |  |  |