ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ

# УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 1999 год

| №№ | Наименование разделов, подразделов, объекты | Стоимость объекта (оценка) в тыс. рублей | Начало ремонта (план) | Окончание ремонта (план) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | План на1999 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| I. | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Монастырский комплекс “Саровская пустынь” | 410.0 | 230.0 | III кв. 1998г. | II кв. 1999г. | Изготовление ПСД |
| 1.2 | ПКиО им.П.М. Зернова, I очередь | 195.0 | 195.0 | I кв. 1999г. | II кв. 1999г. |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 605.0 | 425.0 |  |  |  |
| II. | МДОУ “Детские сады Сарова” |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Детский сад №41, (пр. Музрукова, 15) | 1400.0 | 700.0 | III кв. 1997г. | III кв. 1999г. | здание |
| 2.2. | Детский сад №45, (ул. Семашко,12) | 250.0 | 250.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | здание |
| 2.3. | Замена вводов теплосетей и водопровода | 100.0 | 100.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1750.0 | 1050.0 |  |  |  |
| III. | Ц М С Ч - 50 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Хирургический корпус | 1250.0 | 575.0 | IV кв. 1997г. | II кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 3.2. | Терапевтическое отделение | 7195.0 | 5825.0 | IV кв. 1997г. | IV кв. 1999г. | выборочный ремонт |
|  | ИТОГО по разделу III | 8445.0 | 400.0 |  |  |  |
| IV. | Гор УО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Школа №17, ул.Зернова, 58) | 1000.0 | 1000.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 4.2. | Школа-интернат №1,(ул.Зернова, 2) | 340.0 30.0 | 340.0 30.0 | II кв. 1999г. II кв. 1999г. | III кв. 1999г. III кв. 1999г. | мет/кров. спал. корп. мяг/кров. мастерск. |
| 4.3. | Школа-интернат №9, (ул.Зернова, 61) | 350.0 | 350.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | кровля осн. здания |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1720.0 | 1720.0 |  |  |  |
| V. | ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Столовая №4 (пр.Октябрьский,13) | 6565.0 | 1800.0 | IV кв. 1997г. | III кв. 2000г. | комплексный ремонт |
| 5.2. | Здания складов бывшего УМТС (МуП “Металлик”) | 175.0 | 175.0 | I кв. 1999г. | III кв. 1999г. | кровля |
| 5.3. | Здания Управления по делам ГО и ЧС | 2755.0 | 1500.0 | II кв. 1998г. | IV кв. 1999г. | комплексный ремонт |
| 5.4. | СарФТИ, (ул.Александровича, 33 д/с 13) | 2056.0 | 1130.0 | III кв. 1998г. | III кв. 1999г. | комплексный ремонт |
| 5.5. | Пр. Ленина, 20а | 2000.0 | 2000.0 | I кв. 1999г. | IV кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.6. | Здание ЦВР, (ул.Строительная, 19) | 100.0 | 100.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.7. | Баня № 2, (ул. Зернова, в/ч 3274) | 1260.0 | 165.0 | IV кв. 1999г. | III кв. 2000г. | комплексный ремонт |
| 5.8. | Детский клуб “Орленок”, (ул.8 Марта, 5) | 369.0 | 115.0 | II кв. 1998г. | II кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.9. | Здание Совета ветеранов (ул.Московская, 80) | 70.0 | 70.0 | II кв. 1999г. | III кв. 1999г. | выборочный ремонт |
| 5.10. | Центр профобучения (ул. Зернова, 26) | 3200.0 | - | IV кв. 1999г. | IV кв. 2000г. | комплексный ремонт |
|  | ИТОГО по разделу V: | 18550.0 | 7055.0 |  |  |  |
| VI. | Резерв | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам I - VI | 31170.0 | 16750.0 |  |  |  |
| VII. | Составление ПСД, АПЗ, технической инвентаризации объектов | 600.0 | 600.0 |  |  |  |
| VШ. | Осуществление технадзора | 150.0 | 150.0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам I - VIII | 31920.0 | 17500.0 |  |  |  |

Примечание: Пункт 5.10 включен в адресную программу после обсуждения на планово-бюджетном комитете 13.04.99г.