Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Решение городской Думы

от 25.06.98г. №78-гд

ДОПОЛНЕНИЯ К АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ,

утвержденной решением городской Думы

от 04.12.97г. №184-гд

капитального ремонта объектов жилищного фонда на 1998 год

№№   Наименование разделов и

объектов

Стои-мость

работ

(оценка)

тыс. руб.

Начало

ремонта

(план)

Планируе-

мое окончание

| работ | Примечание |
| --- | --- |
| 1. Выборочный капитальный ремонт |
| 1. Жилые здания |

1.1. Пос.Строитель

- ул.Московская 79,80,82,83,85,87,89,90,92,94

- ул.Строительная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- ул.Красногвардейская

2,3.4,6,7,8,9,10,15

- ул.Котовского 1,2,5,7,8,9,10,11,13,14,16,18

- ул.Разина 5,7,9,10,11,13,14,15,17,18,20

- ул.Осипенко 4,6,16

- ул.Полевая 2,4,6,8

- ул.Балакирева 3,4,7,9,17

| - ул.8 Марта 11,13,15 | 2800.0 | Пкв1998г. | 1Укв1998г. |
| --- | --- | --- | --- |

Протокол

№ 6 от 27.03.98г.

и 31.03.98г.

коллегии

Админист-

| рации г.Саров |
| --- |
| ИТОГО: | 2800.0 |
|  | 3. Кровли |

3.1. Рулонные кровли:

- ул.Шевченко 17

- ул.Шевченко 19

- ул.Силкина 8

- ул.Силкина 9

- ул.Чапаева 23

55.0

55.0

55.0

28.0

55.0

Шкв1998г

Шкв1998г

Шкв1998г

Шкв1998г

Шкв1998г

1Укв1998г

1Укв1998г

1Укв1998г

1Укв1998г

| 1Укв1998г |
| --- |
|  | ИТОГО по рулонным кровлям: | 248.0 |

3.3. Металлические кровли:

| - Ушакова 8 | 357.0 | Шкв1998г | 1Укв1998г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по металлическим кровлям: | 357.0 |
|  | ИТОГО по кровлям: | 605.0 |
|  | 3.4. Провести водопровод с установкой водоразборных колонок на ул.Горького и Котовского |
| Шкв1998г | 1Укв1998г |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 3405.0 |

Начальник УМХ							С.Н.Базовой