# Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы г. Саров

от 21.11.2002 № 90-гд

## П Р О Г Р А М М А

капитального строительства на 2002 год

(за счет целевых субвенций)

| № № п/п | Наименование объекта | Начало строи-тельства объекта месяц, год | Остаток сметной стоимос-ти тыс. руб. | Объем финанси-рования тыс.руб. | Мощность кв.м. | Ввод в эксплуатацию (мощностей) | Срок ввода в эксплуатацию | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 10 мкр-15, 5-ти этажный, кирпичный, 98 квартирный | 12.1999 | 3400 | 3400 | 5698,8 | 3716,1 S общ. кв.м. | I квартал 2002 | «ИВК» |
| 2 | Жилой дом № 42 мкр-16, 9-ти этажный, 54 квартирный | 05.2000 | 19140 | 10140 | 3962,4 | 3962,4 S общ. кв.м. | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 3 | Общежитие № 39 с отделениями сбербанка и связи мкр-16 , 5-ти этажное, кирпичное, 97 квартирное | 07. 2000 | 23000 | 21000 | 5181,4 | 5181,4 S общ. кв.м. | октябрь 2002 | «ИВК» |
| 4 | Жилой дом № 62 мкр-21, 3-х этажный, кирпичный, 14 квартирный | 10. 2000 | 500 | 500 | 906,5 | введен в эксплуатацию | II квартал 2002 | «УС-909» |
| 5 | Жилой дом № 63 мкр-21, 4-х этажный, кирпичный, 24 квартирный | 12. 2000 | 11208 | 11208 |  |  | ноябрь 2002 | «ИВК» |
| 6 | Жилой дом № 64 мкр-21, 4-х этажный, кирпичный, 16 квартирный | 10. 2000 | 3950 | 3950 |  |  | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 7 | Жилой дом № 1 мкр-21, 4-х этажный, кирпичный | 08. 2000 | 500 | 500 | 906,5 | введен в эксплуатацию | II квартал 2002 | «ИВК» |
| 8 | Реконструкция базы «Горводоканал» | 02. 1997 | 1000 | 1000 |  |  | октябрь 2002 | «Металлик» |
| 9 | Очистные сооружения города | 04. 1999 | 14500 | 500 |  |  | IV квартал 2002 | «УС-909» |
| 10 | Водозаборные сооружения – 1 очередь | 09. 1999 | 11448 | 11448 |  |  | IV квартал 2002 | «ИВК», «МСУ-101», «СПС» |
| 11 | Реконструкция водозаборных сооружений – 2 очередь | 04. 1999 | 4739 | 4739 |  |  | III квартал 2002 | «УС-909» |
| 12 | Пождепо | 04. 1999 | 39800 | 3061 |  |  | III квартал 2002 | «ИВК» |
| 13 | Внутриквартальные сети и благоустройство мкр-12,14,15,16,21. ТП ГРП | 02. 1998 | 57200 | 10978 |  |  | 2002 – 2003 | «РСМ-С», «МСУ-101», «ИВК», «Вассер», «УС-909», «ДЭП» |
| 14 | Детский сад № 61 мкр-15 с бассейном | 02. 2001 | 22180 | 5000 |  |  | 2004 | «ИВК» |
| 15 | Школа мкр-16 | 08. 2001 | 99100 | 40000 |  |  | 2004 | «Металлик» |
| 16 | Реконструкция кинотеатра «Октябрь» | 12. 2001 | 20200 | 5000 |  |  | 2004г. | «ИВК» |
| 17 | Детская поликлиника | 07. 1999 | 33000 | 33000 |  |  | III квартал 2002 | «ИВК» |
|  | ИТОГО: |  |  | 165424 |  |  |  |  |