#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

### «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт подпорной стенки ОБЦ в 2016-2017 г.г.»

**Объект проверки:** администрация г. Сарова (далее – администрация).

### Проверяемый период: 2016- 2017 г.г.

**Объем проверенных средств**: 10 599,9 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**: 21,3 тыс. рублей.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

* + - 1. Средства городского бюджета, выделенные администрации в 2016 - 2017 годах на на капитальный ремонт подпорной стенки ОБЦ в рамках реализации основного мероприятия Муниципальной программы «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком допускались нарушения условий муниципального контракта.
			2. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

**Основные нарушения:**

1. В нарушение МДС 81-35.2004 и условий контракта (сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта подпорной стенки ОБЦ), Заказчик оплатил Подрядчику полную стоимость временных зданий и сооружений без удержания с него возвратных сумм в размере 15% их стоимости, что по расчету КСП составляет 21 319,73 руб. В ходе контрольного мероприятия Заказчик, с целью устранения данного нарушения, направил Подрядчику письмо о перечислении возвратных сумм по муниципальному контракту, которые Подрядчиком были оплачены.
2. Выявленные в ходе проверки недостатки при оформлении актов скрытых работ указаны Заказчику и устранены в ходе контрольного мероприятия.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. Главе города Сарова и в Городскую Думу города Сарова –информация;
2. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.