#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит закупок, направленных на выполнение работ по реализации проектов в г. Сарове в соответствии с программой поддержки местных инициатив в Нижегородской области в 2019-2020 годах».

**Объект проверки:** Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров (далее – ДГХ, муниципальный заказчик).

### Проверяемый период: 2019 - 2020 г.г.

**Объем проверенных средств**: 34 742,8 тыс. рублей.

Объм нарушений: 9 632,4 тыс. руб. (27,7%)

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

1. Процесс организации закупок направленных на реализацию программы поддержки местных инициатив (далее-ППМИ) г. Сарова осуществляются в ДГХ в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5F65322223F6B6FCE5FE7B4E7CE5526B6E9D9B317w2I) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Планирование закупок и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации ППМИ г. Сарова на 2019 - 2020 годы осуществлялось контрактной службой муниципального заказчика в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В соответствии с п.3 ст.13 , ст. 18 Федерального закона N 44-ФЗ данные закупки являются целесообразными, своевременными и обоснованными, так как направлены на выполнение функций и полномочий муниципальных органов.
3. Определение исполнителей, подрядчиков в целях заключения с ними муниципальных контрактов осуществлялось муниципальным заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ.
4. Запланированные в контрактах работы в основном выполнены. Следовательно, данные закупки являются результативными (достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд).
5. Экономия бюджетных средств в процессе определения исполнителей (подрядчиков), по проверенным контрактам, в 2019-2020 г.г. в целом составила 1 701 078,84 руб;
6. Экономия бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов отсутствует;
7. Система контроля, организованная заказчиком (ДГХ), в сфере закупок в целом позволяет вести должный учет выполнения условий муниципальных контрактов и своевременно принимать меры к поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Основные нарушения и недостатки:**

1. В неисполнение условий муниципальных контрактов подрядчиками были нарушены сроки выполнения и сдачи работ по 11 контрактам,.Просрочка составила от 8 до 86 дней.
2. В нарушение требований, установленных [частью 7 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F3D7014BACEE5AE71FEE6F4A0CAB8E3AB23A1BAEC329AEB26539208ECBE7BF3A9E6813C9DF050B207B55D0A62A270001C51F414F5387v3DBK) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заказчиком допущены нарушения при расчете пени в связи с неисполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами, а именно:

- по 10 контрактам (2019 г. – 4 контракта; 2020 г. – 6 контрактов) в расчет пени включены не все календарные дни просрочки обязательств.

- по одному контракту расчет пени произведен по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации 6,5 процента, тогда как на момент расчета, ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляла 6,25 процента.

Таким образом, в результате неправильного расчета неустойки, с Подрядчиков не взысканы пени в сумме 17,2 тыс. руб.

1. В нарушение [статьи 9](consultantplus://offline/ref=981EFAE667559D3AC887956F47BBED9D8479CF6BF8D11BCA4098D8A9239EA152FC079739843C1D0BF4A7C4D692EC1D8368AF4A6FA773E9E1lDF2M) Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", муниципальный заказчик принял к бухгалтерскому учету первичные документы (акты приемки выполненных работ (форма КС-2) в которых отсутствуют обязательные реквизиты, на общую сумму: 9 615,2 тыс. руб.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. в Городскую Думу города Сарова –отчет;
2. в ДГХ – информационное письмо;
3. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.