#### ИНФОРМАЦИЯ

#### ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 г.г. и текущем периоде 2021 года на создание и оборудование контейнерных площадок, закупку контейнеров для ТКО, ликвидацию свалок на территории г. Сарова».

**Объект проверки:** ДГХ Администрации г. Сарова (далее – ДГХ).

### Проверяемый период: 2019 - 2021 г.г.

**Объем проверенных средств**: 14 864,6 тыс. рублей.

**Установлено нарушений и недостатков**:

4 942,5 тыс. рублей или 33,25% объема проверенных средств.

**Руководитель контрольного мероприятия**: аудитор КСП Малашенко А.А.

**Выводы:**

* + - 1. Средства городского бюджета, выделенные Департаменту городского хозяйства в 2019 -2020 годах и текущем периоде 2021 года и направленные на выполнение работ (услуг), связанных с созданием и оборудованием контейнерных площадок, закупкой контейнеров для ТКО, ликвидацией свалок на территории г. Сарова использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.
      2. Запланированные в контрактах работы в целом выполнены. Следовательно, данные закупки можно признать в основном результативными, так как достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд. Вместе с тем, по отдельным закупкам результативность и социальный эффект от произведенных бюджетных расходов отсутствуют.
      3. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к Подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

**Основные нарушения:**

1. В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, при исключении муниципального имущества из состава казны города Сарова, в реестр муниципального имущества не внесены изменения сведений об объектах учета, в части изменения их балансовой стоимости. В результате, стоимость движимого имущества казны г. Сарова по состоянию на 01.01.2021 года завышена **на 127,7 тыс. руб;**
2. В первичных сметных документах (Локальных сметных расчетах к муниципальным контрактам) на общую сумму **1 382,1 тыс. руб**. отсутствуют обязательные реквизиты;
3. Заказчиком допущены неэффективные расходы на установку, демонтаж контейнерных площадок, приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО в общей сумме **3 296,2 тыс. руб**;
4. В ходе исполнения муниципальных контрактов Подрядчиком допущены нарушения условий исполнения обязательств по 2 контрактам (просрочка составила 23 календарных дня);
5. Заказчиком допущены нарушения при расчете пени в связи с неисполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами (по 2 контрактам 2020 г. в расчет пени включены не все календарные дни просрочки обязательств). В результате неправильного расчета неустойки, с Подрядчика не взысканы пени в сумме **0,4 тыс. руб;**
6. При приемке работ по муниципальному контракту, заказчик принял к оплате документы на сумму **89,0 тыс. руб.,** оформленые с нарушениями
7. В нарушение условий муниципального контракта, Подрядчик перечислил денежные средства в счет обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту в сумме **47,1 тыс. руб**. на счет Заказчика спустя 9 дней после приемки результатов работ.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Положением о КСП, а также в порядке информации направлены:

1. в Городскую Думу города Сарова –информация;
2. ДГХ Администрации г. Сарова – представление;
3. КУМИ Администрации г. Сарова – представление;
4. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.