ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка МБДОУ «Детский сад №41» в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования

«Вам решать!» в 2025 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.

Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Детский сад №41».

Проверяемый период: 2025 год.

Объем проверенных средств: 5 029,98 тыс. руб.

Установлено нарушений и недостатков: 9,07 тыс. руб.

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Понеделко Ю.В.

Основные нарушения и недостатки:

Между Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Администрацией городского округа город Саров Нижегородской области заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в 2025 году от 17.02.2025 № 320-23/26 на реализацию 11 инициативных проектов общей стоимостью 67 099,3 тыс. руб.

Из них 1 проект, общей стоимостью 5 030 тыс. руб., по  направлению:

- Ремонт здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон), расположенного по адресу: Нижегородская область г.Саров, пр. Музрукова д.15.

Контракт на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон) от 07.04.2025 №41/ВР.

МБДОУ «Детский сад №41» заключил договор от 15.07.2025 №41СК на оказание услуг по строительному контролю на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон) с МБУ ЦЭО.

Осуществленный строительный контроль привел к следующим нарушениям и недостаткам:

1) В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Сарова в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 41», представителя МБУ ЦЭО по вопросам строительного контроля был проведен выборочный контрольный обмер и визуальный осмотр фактически выполненных объемов работ. Установлено несоответствие отдельных фактически выполненных объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2).

В нарушение п.3.4, 8.6 контракта МБДОУ «Детский сад №41» в лице Заказчика принял и оплатил не выполненные в полном объеме работы. Излишне заактированы и оплачены невыполненные работы на сумму 9,07 тыс. руб.

В ходе проведения проверки Подрядчик произвел возврат денежных средств в размере 9,07 тыс. руб. Учреждением сделан возврат в бюджет.

По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:

- В МБДОУ «Детский сад №41» - информационное письмо;

- В Департамент образования Администрации г.Сарова - информационное письмо;

- В Городскую Думу города Сарова- информация;

- В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.