ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка МБДОУ «Детский сад №41» в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
«Вам решать!» в 2025 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.
Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Детский сад №41».
Проверяемый период: 2025 год.
Объем проверенных средств: 5 029,98 тыс. руб.
Установлено нарушений и недостатков: 9,07 тыс. руб.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Понеделко Ю.В.

Основные нарушения и недостатки:
Между Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Администрацией городского округа город Саров Нижегородской области заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в 2025 году от 17.02.2025 № 320-23/26 на реализацию 11 инициативных проектов общей стоимостью 67 099,3 тыс. руб.
Из них 1 проект, общей стоимостью 5 030 тыс. руб., по  направлению:
- Ремонт здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон), расположенного по адресу: Нижегородская область г.Саров, пр. Музрукова д.15.
Контракт на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон) от 07.04.2025 №41/ВР.
МБДОУ «Детский сад №41» заключил договор от 15.07.2025 №41СК на оказание услуг по строительному контролю на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №41» (замена окон) с МБУ ЦЭО.
Осуществленный строительный контроль привел к следующим нарушениям и недостаткам:
1) В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Сарова в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 41», представителя МБУ ЦЭО по вопросам строительного контроля был проведен выборочный контрольный обмер и визуальный осмотр фактически выполненных объемов работ. Установлено несоответствие отдельных фактически выполненных объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2).
В нарушение п.3.4, 8.6 контракта МБДОУ «Детский сад №41» в лице Заказчика принял и оплатил не выполненные в полном объеме работы. Излишне заактированы и оплачены невыполненные работы на сумму 9,07 тыс. руб.
В ходе проведения проверки Подрядчик произвел возврат денежных средств в размере 9,07 тыс. руб. Учреждением сделан возврат в бюджет.


По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1.  В МБДОУ «Детский сад №41» - информационное письмо;
2.  В Департамент образования Администрации г.Сарова - информационное письмо;
3.  В Городскую Думу города Сарова- информация;
4.  В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.
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