ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка МБДОУ «Детский сад №45» в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
«Вам решать!» в 2025 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Сарова на 2026 год.
Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Детский сад №45».
Проверяемый период: 2025 год.
Объем проверенных средств: 5 010,39 тыс. руб.
Устранено нарушений по результатам контрольного мероприятия: 75,65 тыс. руб.
Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Понеделко Ю.В.

Основные нарушения и недостатки:
Между Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Администрацией городского округа город Саров Нижегородской области заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету в 2025 году от 17.02.2025 № 320-23/26 на реализацию 11 инициативных проектов общей стоимостью 67 099,34 тыс. руб.
Из них 1 проект, общей стоимостью 5 010,39 тыс. руб., по  направлению:
- Ремонт здания МБДОУ «Детский сад №45» (замена окон), расположенного по адресу: Нижегородская область г.Саров, ул.Семашко, д.12.
Контракт на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №45» (замена окон) от 07.04.2025 №45 ВР.
МБДОУ «Детский сад №45» заключил договор от 24.07.2025 №45 СК на оказание услуг по строительному контролю на выполнение работ по ремонту здания МБДОУ «Детский сад №45» (замена окон) с МБУ ЦЭО.
Осуществленный строительный контроль привел к следующим нарушениям и недостаткам:
1) В нарушение п.4.17-4.21 контракта Подрядчик не предоставил документы, подтверждающие размещение отходов I – V классов опасности на объект размещения отходов, утилизацию отходов, а Заказчик заактировал и оплатил не подтвержденные работы по утилизации мусора на сумму 58,5 тыс. руб.
2) По результатам контрольного обмера и визуального осмотра установлено несоответствие отдельных фактически выполненных объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2). В нарушение п.1.1, 9.8 контракта, п.4 Технического задания к контракту Подрядчик не выполнил в полном объеме работы. В нарушение п.3.4, 8.6 контракта МБДОУ «Детский сад №45» в лице Заказчика принял и оплатил не выполненные в полном объеме работы. Излишне заактированы и оплачены невыполненные работы на сумму 17,1 тыс. руб.  
По результатам проведения проверки Подрядчик произвел возврат денежных средств. Учреждением в свою очередь произведен возврат в бюджет в размере 75,6 тыс. руб.


По итогам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1. В МБДОУ «Детский сад №45» - представление для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и недостатков;
2. В Департамент образования Администрации г.Сарова - информационное письмо;
	3. В Городскую Думу города Сарова- информация;
	4. В Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта контрольного мероприятия.
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